5 Экономический раздел

Разработка актуального программного обеспечения требует привлечения масштабных объемов различных ресурсов. Реализация инженерной задачи сопровождается последовательным использованием трудовых, информационных, материальных, а также финансовых активов. Рациональное распределение перечисленных активов напрямую определяет итоговый результат. Условия жесткой конкуренции сферы информационных технологий делают предварительное обоснование целесообразности создания продукта строго обязательным этапом проектирования. Своевременное выполнение экономической оценки дает возможность полностью исключить риски неэффективного расходования бюджета, дополнительно обеспечивая коммерческую стабильность выпускаемого решения.

Экономический эффект компании-разработчика проявляется путем стабильного увеличения чистой прибыли либо роста доходов от реализации выпускаемого продукта. Формирование упомянутых показателей происходит под воздействием комплекса взаимосвязанных факторов. Ключевое значение имеют совокупные издержки проектирования, принятая ценовая политика, планируемые объемы реализации целевого рынка. Оптимальный баланс себестоимости создания системы и рыночной стоимости готового решения задает общий уровень доходности, включая долгосрочную конкурентоспособность выпускаемого продукта.

Основная цель экономической части выпускной квалификационной работы состоит в подробном расчете статей издержек процесса разработки программного обеспечения. Дополнительно требуется определить эффективность практического внедрения созданной системы. Достижение поставленной цели требует решения комплекса расчетных задач оценки трудоемкости программирования, калькуляции фонда оплаты труда специалистов, учета расхода машинного времени, расчета амортизации оборудования, вычисления накладных расходов. Полученные числовые значения послужат фундаментом формирования объективной себестоимости продукта, включая оценку периода окупаемости инвестиционных вложений.

Базовый этап проведения стоимостных вычислений включает точное определение масштабов, а также функциональной наполненности проектируемой системы. Оценка общего объема программного обеспечения осуществляется применением метрики строк исходного кода (LOC). Применение метрики LOC позволяет трансформировать качественные архитектурные характеристики продукта в строгие количественные показатели. Процесс анализа подразумевает детальное сопоставление спроектированных программных модулей и стандартного каталога функций. Требуемый каталог функций приведен в Приложении Б.

Выбранный методологический подход выступает базой формирования

детальной структуры программного комплекса, содержащей указание планового объема кода отдельно взятых элементов логики. Указанный способ оценки дает возможность учесть специфику реализации обособленных компонентов пользовательского интерфейса, серверных алгоритмов, баз данных. Полный перечень выделенных функций разрабатываемого программного обеспечения дополняется расчетными объемами строк кода. Соответствующая информация представлена таблицей 5.1. Значения таблицы 5.1 служат фундаментом последующего вычисления трудоемкости, включая оценку итоговой стоимости разработки.

Таблица 5.1 – Перечень и объем функций программного обеспечения

| Код функций | Наименование (содержание) функции | Объем функции строк исходного кода (LOC) |
| --- | --- | --- |
| 1.Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка |  |  |
| 101 | Организация ввода информации | 130 |
| 102 | Контроль, предварительная обработка и ввод информации | 490 |
| 107 | Организация ввода/вывода информации в интерактивном режиме | 280 |
| 109 | Управление вводом и выводом | 1970 |
| 2. Формирование, введение и обслуживание баз данных |  |  |
| 201 | Генерация структуры базы данных | 3500 |
| 202 | Формирование баз данных | 1980 |
| 203 | Обработка наборов и записей базы данных | 2370 |
| 206 | Манипулирование данными | 7860 |
| 207 | Организация поиска и поиск в базы данных | 4720 |
| 208 | Реорганизация базы данных | 170 |
| 3. Формирование и обработка файлов |  |  |
| 303 | Обработка файлов | 1050 |
| 304 | Управление файлами | 5240 |
| 305 | Формирование файла | 2130 |
| 7. Расчетные задачи, формирование и вывод на внешние носители документов сложной формы и файлов |  |  |
| 703 | Расчет показателей | 420 |
| 707 | Графический вывод результатов | 420 |
| Итого |  | 32730 |

Источник: собственная разработка

Завершение подсчета объема строк исходного кода позволяет перейти к установлению категории сложности программного обеспечения.

Определение конкретной группы производится на основании критериев таблицы 5.2. Обязательным требованием для классификации выступает соответствие параметров разрабатываемого продукта как минимум двум характеристикам из выбранной категории.

Таблица 5.2 – Характеристики категории сложности ПО

| Категория сложности | Характеристики программного обеспечения |
| --- | --- |
| 1 | ПО, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: 1. Наличие сложного интеллектуального языкового интерфейса с пользователем; 2. Обеспечение телекоммуникационной обработки данных и управление удаленными объектами; 3. Обеспечение существенного распараллеливания вычислений; 4. Криптография и другие методы защиты информации |
| 2 | ПО, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: 1. Моделирование объектов и процессов; 2. Обеспечение настройки ПО на изменения структур входных и выходных данных; 3. Обеспечение переносимости ПО; 4. Реализация особо сложных инженерных и научных расчетов. |
| 3 | ПО, не обладающие перечисленными выше характеристиками |

Источник: собственная разработка

Разрабатываемое программное обеспечение классифицируется по третьей категории сложности. Установление категории сложности выступает обязательным и нормативно закрепленным шагом для последующего перехода к расчету базовых показателей трудоемкости проектирования. Данный экономический параметр отражает объективное количество рабочего времени, необходимое задействованным специалистам для выполнения запланированного объема производственных задач по написанию, тестированию и отладке исходного кода создаваемой системы.

Процесс вычисления нормативных временных затрат опирается на два ключевых параметра из предыдущих аналитических этапов, а именно на общий физический размер системы и присвоенную группу сложности продукта. Базовая сетка для определения требуемых расчетных коэффициентов приводится в Приложении В. При зафиксированном общем объеме исходного кода в 32730 строк и установленной третьей категории сложности итоговая нормативная трудоемкость разработки составляет 1233 человеко-часов. Полученная числовая величина служит главным фундаментом для дальнейшего долгосрочного планирования фонда оплаты труда и калькуляции сопутствующих производственных издержек.

Следующим этапом экономического обоснования проекта выступает стоимостная оценка создаваемого продукта и вычисление итогового финансового эффекта для компании-разработчика. Базой для проведения подобных финансовых расчетов служит детальная смета затрат. Этот сводный документ аккумулирует стоимость абсолютно всех видов ресурсов, израсходованных в период проектирования, программирования и тестирования системы. Для обеспечения максимальной прозрачности финансового учета общая сумма расходов строго распределяется по конкретным целевым направлениям и экономическим статьям.

Структура себестоимости разработки формируется из обязательного перечня статей затрат:

материалы и комплектующие, расходуемые в процессе создания программного продукта (М);

оплата потребляемой вычислительной техникой электроэнергии (Э);

основной и дополнительный фонд заработной платы разработчиков (З);

обязательные отчисления в фонд социальной защиты населения и взносы по страхованию в Белгосстрах (Ссн);

амортизационные отчисления на эксплуатируемое оборудование и программное обеспечение (А);

общехозяйственные накладные расходы (Рн);

прочие прямые расходы (Пз).

Начальным этапом формирования итоговой сметы выступает калькуляция расходов по статье материалов и комплектующих изделий. В рамках данного направления учитываются финансовые затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, съемных накопителей информации, а также различных расходных материалов для обеспечения функционирования периферийной техники. Отсутствие перечисленных элементов делает невозможной полноценную повседневную деятельность инженера-программиста и нарушает непрерывность производственного цикла. Определение стоимостной оценки потребляемых материальных ресурсов осуществляется на основе действующих отпускных цен, актуальных на момент выполнения проектных работ. Подробный расчет финансовых вложений по указанной статье затрат систематизирован в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Стоимость основных и вспомогательных материалов

| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед, руб. | Количество | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага А4, 80 г/м², 500 л. | пач. | 15,34 | 1 | 15,34 |  |
| Папка с кольцами | шт. | 9,92 | 1 | 9,92 |  |
| Папка-скоросшиватель с завязками | шт. | 16,08 | 1 | 16,08 |  |
| USB-накопитель 32 ГБ | шт. | 16,81 | 1 | 16.81 |  |
| Файл A4, 60 мк, прозрачный, 50 шт. | пач. | 18,30 | 1 | 18,30 |  |
| Итого |  |  |  | 76,45 |

Источник: собственная разработка

Общая стоимость материалов М = 76,45 рублей.

Статья «Электроэнергия» (Э).

Статья расходов на электроэнергию формируется с учетом времени создания программного продукта, суммарного объема потребленной энергии и установленного тарифа за один киловатт-час, согласно формуле 5.1.

Э=Кэ× Тр, 	(5.1)

где	 Кэ - стоимость одного кВт/ч, руб;

Тр - количество кВт/ч.

Базовый тариф для прочих потребителей составляет 0,3265 руб. за 1 кВт/ч. Время разработки проекта 2 месяца, среднее потребление энергии в месяц составило 35 кВт/ч, то есть было потреблено 70 кВт/ч. Исходя из вышеизложенного, на электроэнергию было затрачено:

Э=0,3265× 70=22,855 (руб.)

Статья «Заработная плата».

Заработная плата представляет собой денежное выражение стоимости труда сотрудника, определяемое уровнем квалификации, сложностью выполняемых функций, а также общим объемом и качеством выполненной работы. В Республике Беларусь при формировании системы оплаты труда широко применяется механизм, основанный на базовой ставке и тарифном коэффициенте, которые закрепляются в локальных нормативных правовых актах предприятия.

В целях расчета заработной платы инженера-программиста в рамках текущего проекта используется модель, базирующаяся на применении базовой ставки и тарифного коэффициента. Данный методологический подход позволяет напрямую увязать итоговый размер оплаты труда с уровнем сложности выполняемых функций, профессиональной квалификацией специалиста и спецификой должностных обязанностей.

Для должности разработчика программного обеспечения установлен тарифный коэффициент, равный 1,21, что строго соответствует четвертому квалификационному разряду. Для выполнения последующих стоимостных расчетов применяется базовая ставка в размере 297 рублей, установленная нормативными актами с 1 января 2026 года. Величина тарифной ставки сотрудника определяется на основе формулы 5.2:

TC4=БС× ТК 	(5.2)

В соответствии с формулой 5.2:

TC4=297×1,21=359,37 (руб.)

Фонд заработной платы (З) формирует основную долю финансовых издержек при проектировании программного обеспечения, поскольку главным производственным ресурсом выступает интеллектуальный труд специалистов. Размер выплат напрямую зависит от квалификации кадров, выраженной в тарифной ставке, а также включает обязательные стимулирующие надбавки, заложенные в коэффициенте премирования. Итоговая сумма вычисляется путем умножения полученной базовой ставки на нормативное время выполнения поставленных задач. Расчет заработной платы производится согласно формуле 5.3.

З= ТС 4× t 	(5.3)

359,37 / 164 =2,19 (руб.) – заработная плата за час,

З = 2,19  × 1233 = 2700,27 (руб.) – заработная плата по проекту.

Статья «Отчисления на социальные нужды». Данная статья издержек формируется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Размер обязательных выплат устанавливается нормативными правовыми актами и рассчитывается в процентном соотношении от суммарного фонда заработной платы инженеров-программистов.

Указанная категория затрат включает две основные позиции: взносы в Фонд социальной защиты населения, а также платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белгосстрах.

Актуальный норматив отчислений в ФСЗН составляет 34%, а базовый страховой тариф установлен на уровне 0,1% с учетом отраслевой принадлежности и класса профессионального риска предприятия. Итоговая сумма всех социальных платежей вычисляется согласно формуле 5.4:

Зсз=З × Нсз100% 	(5.4)

Итоговая сумма отчислений составляет:

Зсз=2700,27 × 34,1%100%=920,79 (руб.)

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов».

Амортизационные отчисления представляют собой процесс постепенного переноса первоначальной стоимости используемого оборудования и нематериальных активов на себестоимость создаваемого программного продукта.

В ходе выполнения работ по созданию программного обеспечения задействовался персональный портативный компьютер (ноутбук), стоимость которого составляет 3200 рублей, а также специализированный комплекс вспомогательных программных средств. Полный перечень используемого в процессе разработки программного обеспечения и технических средств указан в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Стоимость использованного программного обеспечения

| Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Cursor Pro | 164,55 |
| Microsoft Office 365 | 96,84 |
| Итого | 261,39 |

Источник: собственная разработка

Расчет издержек опирается на линейный метод. Согласно требованиям Временного республиканского классификатора амортизируемых основных средств, вычислительная техника входит в категорию «Машины и оборудование». Нормативный срок службы аппаратуры составляет 5 лет.

Линейный подход подразумевает равномерное распределение суммы износа на весь период эксплуатации. Поскольку разработка проекта заняла три месяца, итоговое значение амортизационных отчислений вычисляется пропорционально затраченному времени по формуле 5.5:

А= Со+Спо × На × t12, 	(5.5)

где Со - стоимость оборудования, руб;

Спо – стоимость использованного ПО, руб;

На – норма амортизации;

t – количество месяцев разработки.

Сумма отчислений за указанный срок составит:

А= 3200+261,39 × 0,2 × 212=115,38 (руб.)

Статья «Накладные расходы».

Данная статья объединяет сопутствующие издержки, необходимые для полноценного функционирования организации. Категория включает финансовые траты на содержание управленческого персонала, работу вспомогательных подразделений, а также прочие общехозяйственные нужды.

Норматив подобных отчислений зафиксирован на уровне 10% от фонда заработной платы разработчиков. Расчет итоговой суммы производится по формуле 5.6:

Рн=З×Нр  	(5.6)

Следовательно, накладные расходы составляют:

Рн = 2700,27  × 0,1 =270,03 (руб.)

Итоговая стоимость создания программного продукта складывается из рассчитанных ранее значений по отдельным статьям издержек. Финальная сумма вычисляется согласно формуле 5.7.

С=М+Э+З+ Зсз+А+ Рн+ Пз  	(5.7)

Результаты расчетов представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Расчет плановой себестоимости программного обеспечения определение отпускной цены программного обеспечения

| Статья затрат | Затраты, руб. |
| --- | --- |
| Материалы и комплектующие (М) | 76,45 |
| Электроэнергия (Э) | 22,855 |
| Заработная плата исполнителей (З) | 2700,27 |
| Отчисления на социальные нужды (Зсз) | 920,79 |
| Амортизация (А) | 115,38 |
| Накладные расходы (Рн) | 270,03 |
| Прочие расходы (Пз) | 80,00 |
| Общая сумма расходов по смете (плановая себестоимость) | 4301,155 |

Источник: собственная разработка

Итоговая плановая себестоимость по статьям затрат составила 4301 рубль 55 копеек. Полученное расчетное значение выступает базой для последующего формирования отпускной цены программного продукта.

Финансовые обязательства заказчика предполагают оплату полной стоимости разработки, включающей заложенную норму прибыли. После вычета обязательных налоговых платежей формируется чистая прибыль исполнителя. Разрабатываемый продукт создается под уникальные требования конкретного предприятия, вследствие чего размер полученной чистой прибыли является прямым показателем экономического эффекта от реализации проекта.

Расчет отпускной цены опирается на показатель себестоимости. Окончательная сумма отражает стоимость готового программного комплекса в целом, а не единичной лицензии. Передача прав включает предоставление функционирующего технического решения, открытого исходного кода и полного пакета сопутствующей документации.

Определение отпускной цены требует предварительного расчета прибыли. Норма рентабельности устанавливается на уровне 15%. Заданный показатель обусловлен рисками капитальных вложений при проектировании сложных информационных систем. Вычисление суммы ожидаемой прибыли производится на основе формулы 5.8:

П= С × Нр100%  	(5.8)

И составляет:

П= 4301,155 × 15%100%=645,17 (руб.)

Отпускная цена рассчитывается по формуле 5.9:

ОЦ=С+П  	(5.9)

Для реализованного проекта составляет:

ОЦ = 4301,155+ 645,17 =4946,325 (руб.)

Вычисление полной стоимости проекта осуществляется по формуле 5.10 с обязательным учетом налога на добавленную стоимость. Действующая налоговая ставка зафиксирована в размере 20%.

НДС= ОЦ × Сндс100%  	(5.10)

НДС= 4946,325  × 20%100%=989,2 (руб.)

Итоговая цена программного обеспечения включает базовую отпускную цену и сумму налога на добавленную стоимость. Для разработанного проекта финальная стоимость составляет:

ОЦсНДС = 4946,325 + 989,2 = 5935,525 (руб.)

При необходимости дополнительно рассчитываются издержки на внедрение и последующее техническое сопровождение системы.

Установленная сумма реализации полностью покрывает понесенные в ходе разработки затраты и гарантирует получение плановой прибыли.

Главной задачей экономического раздела выступало подтверждение финансовой привлекательности проекта. Проведенные вычисления доказывают рентабельность создания программного продукта и практическую выгоду коммерческого использования готового решения.