5 Экономический раздел

Экономика представляет собой науку, изучающую распределение ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей общества в настоящем и будущем. В связи с этим реализация программного обеспечения требует не только технического, но и экономического обоснования.

Экономический раздел дипломного проекта направлен на оценку затрат и определение целесообразности разработки геоинформационного портала «Zapovednik» — интерактивной карты природного наследия Республики Беларусь. Цель экономического анализа — расчёт совокупных затрат на создание программного обеспечения, а также определение возможного экономического эффекта от его применения. Экономическая эффективность может выражаться в сокращении времени поиска сведений об ООПТ, повышении доступности каталога для граждан и специалистов, а также в потенциальной выгоде разработчика при передаче проекта заказчику (учебному заведению, государственному учреждению или туристической организации).

В состав экономического раздела входят:

определение структуры (этапов) работ по созданию программного обеспечения;

определение объёма функций программного обеспечения;

составление сметы затрат на разработку программного обеспечения;

определение отпускной цены программного обеспечения.

Приведённые расчёты и оценки подтверждают экономическую обоснованность проекта «Zapovednik» и демонстрируют возможность его дальнейшего развития и внедрения.

Определение объёма функций программного обеспечения

Для расчёта объёма реализованных функций программного обеспечения требуется на основании каталога, приведённого в приложении Б, выделить соответствующие наименования функций и определить суммарный объём в строках исходного кода (LOC). Учитывались модули клиентской части (Vue.js 3) и серверной части (Node.js, Express), без включения служебных скриптов миграции данных и файлов сторонних библиотек.

Перечень и объём функций программного обеспечения представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перечень и объём функций программного обеспечения

Код функций	Наименование (содержание) функции	Объём функции, строк исходного кода (LOC)

1	2	3

1. Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка

101	Организация ввода информации (формы авторизации, поиск, фильтры)	820

103	Контроль и предварительная обработка вводимых данных	640

2. Формирование, введение и обслуживание баз данных

203	Обработка наборов и записей базы данных (каталог ООПТ, пользователи)	4580

205	Обслуживание базы данных в интерактивном режиме (администрирование)	3520

3. Формирование и обработка файлов

303	Обработка файлов (фотографии объектов, GeoJSON маршрутов)	580

5. Управление ПО, компонентами ПО и внешними устройствами

506	Обработка ошибочных и сбойных ситуаций	920

507	Обеспечение интерфейса между компонентами (REST API, маршрутизация запросов)	1240

7. Расчётные задачи, формирование и вывод на внешние носители документов сложной формы и файлов

701	Расчёт и отображение маршрутов, кластеризация объектов на карте	4980

705	Формирование и вывод данных (QR-коды, сведения для печати)	390

Итого		17250

Источник: собственная разработка

После подсчёта объёма функций строк исходного кода необходимо определить категорию сложности программного обеспечения. Для этого необходимо, чтобы программное обеспечение соответствовало двум характеристикам соответствующей категории из таблицы 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристики категории сложности ПО

Категория сложности	Характеристики программного обеспечения

1	ПО, обладающее одной или несколькими из следующих характеристик: наличие сложного интеллектуального языкового интерфейса с пользователем; обеспечение телекоммуникационной обработки данных и управление удалёнными объектами; обеспечение существенного распараллеливания вычислений; криптография и другие методы защиты информации

2	ПО, обладающее одной или несколькими из следующих характеристик: моделирование объектов и процессов; обеспечение настройки ПО на изменения структур входных и выходных данных; обеспечение переносимости ПО; реализация особо сложных инженерных и научных расчётов

3	ПО, не обладающее перечисленными выше характеристиками

Источник: собственная разработка

Разработанный портал «Zapovednik» относится к категории сложности 3: несмотря на использование картографических сервисов и REST API, проект не реализует распределённые вычисления, сложную криптографию и научные расчёты уровня категории 2, а объём функций соответствует типовому веб-приложению каталога с личным кабинетом.

Норма трудоёмкости (нормативная трудоёмкость) — это затраты рабочего времени (в часах) на выполнение установленного объёма работ. Определение нормативной трудоёмкости разработки производится исходя из объёма функций и категории сложности программного обеспечения. Таблица для расчёта трудоёмкости приведена в приложении В.

Объём программного обеспечения составляет 17250 строк исходного кода, категория сложности — 3. По данным приложения В нормативная трудоёмкость для данного объёма может составлять около 676 человеко-часов; для расчёта заработной платы в смете затрат принято фактическое время разработки дипломного проекта — 164 человеко-часа (по данным консультанта по экономическому разделу).

Составление сметы затрат на разработку программного обеспечения

Стоимостная оценка программного обеспечения и определение экономического эффекта у разработчика предполагают составление сметы затрат, включающей следующие статьи затрат, согласно постановлению Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 210/161/151 «Об основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)»:

материалы и комплектующие (М);

электроэнергия (Э);

заработная плата разработчиков (З);

отчисления в Фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование в Белгосстрах (Зсз);

амортизация оборудования и программного обеспечения (А);

накладные расходы (Рн);

прочие прямые расходы (Пз).

Статья «Материалы и комплектующие» (М) отражает затраты на материалы, необходимые для разработки и оформления документации. Затраты определяются по действующим отпускным ценам. Результаты сводятся в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Стоимость основных и вспомогательных материалов

Наименование	Цена, руб.	Количество	Общая сумма, руб.

Бумага А4	0,15	80	12,00

Папка с кольцами	10,00	1	10,00

Файл	0,10	15	1,50

USB-накопитель	9,50	1	9,50

Всего			33,00

Источник: собственная разработка

Общая стоимость материалов М = 33,00 рублей.

Статья «Электроэнергия» (Э). Затраты на электроэнергию находятся исходя из продолжительности периода разработки программного обеспечения, количества кВт·ч, затраченных на проектирование, и тарифа за 1 кВт·ч, в соответствии с формулой 5.1:

Э = Кэ × Тр,						(5.1)

где Кэ — стоимость одного кВт·ч, руб.;

Тр — количество кВт·ч.

Тариф на электроэнергию для прочих потребителей составляет 0,3265 руб. за 1 кВт·ч. Время разработки проекта — 2 месяца, среднее потребление энергии в месяц составило 18 кВт·ч, то есть было потреблено 36 кВт·ч. Исходя из вышеизложенного, на электроэнергию было затрачено:

Э = 0,3265 × 36 = 11,75 (руб.)

Статья «Заработная плата» (З). Заработная плата — часть общественного продукта, которая в денежной форме выдаётся работнику в соответствии с количеством и качеством затраченного труда.

Оплата труда в Республике Беларусь осуществляется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), в которой представлены тарифные разряды и тарифные коэффициенты с учётом категории, должности, образования и сложности выполняемой работы.

Разработчик данного программного обеспечения имеет 5-й разряд; тарифный коэффициент согласно ЕТС равен 1,73. Базовая тарифная ставка 1-го разряда (ТС1) составляет 297 рублей.

В соответствии с формулой 5.2:

ТСi = ТС1 × ТК,						(5.2)

где ТС1 — тарифная ставка специалиста 1-го разряда, руб.;

ТК — тарифный коэффициент для программистов.

Тарифная ставка работника равна:

ТС5 = 297 × 1,73 = 513,81 (руб.)

Заработная плата (З) является основной статьёй затрат при разработке программного обеспечения и рассчитывается с учётом тарифной ставки и времени, затраченного на разработку. Заработная плата рассчитывается по формуле 5.3:

З = ТС5 × t,						(5.3)

где ТС5 — тарифная ставка специалиста 5-го разряда, руб.;

t — количество времени, затраченное на разработку программного обеспечения, ч.

При t = 164 ч заработная плата по проекту составляет:

З = 1972,12 (руб.)

Статья «Отчисления на социальные нужды» (Зсз). Отчисления определяются по нормативу в процентном отношении к фонду заработной платы исполнителей. К данным затратам относят отчисления в Фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование в Белгосстрах.

Согласно законодательству, норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения — 34 %, отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев в Белгосстрах — 0,1 % в зависимости от отрасли предприятия. Сумма отчислений рассчитывается по формуле 5.4:

Зсз = З × Нсз / 100 %,					(5.4)

где З — заработная плата по проекту, руб.;

Нсз — суммарный норматив отчислений (34,1 %).

Зсз = 1972,12 × 34,1 % / 100 % = 672,49 (руб.)

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» (А). Амортизация — процесс постепенного переноса стоимости средств на себестоимость продукции по мере износа.

В процессе разработки использовался персональный компьютер стоимостью 1240,00 руб. и программное обеспечение, облегчающее разработку. Перечень использованного программного обеспечения представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Стоимость использованного программного обеспечения

Наименование	Стоимость, руб.

Visual Studio Code (редакция бесплатная)	0,00

Node.js, npm-пакеты (открытое ПО)	0,00

Итого	0,00

Источник: собственная разработка

Для определения затрат по данной статье используется линейный способ начисления амортизации. Компьютеры относятся к группе «Машины и оборудование»; нормативный срок службы — 5 лет. Разработка длилась 2 месяца. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 5.5:

А = (Со + Спо) × 0,2 × Кр / 12,				(5.5)

где Со — стоимость персонального компьютера, руб.;

Спо — стоимость программного обеспечения, руб.;

Кр — количество месяцев разработки.

А = (1240,00 + 0,00) × 0,2 × 2 / 12 = 41,33 (руб.)

Статья «Накладные расходы» (Рн) включает затраты на содержание аппарата управления и общехозяйственные нужды. На предприятии (в учебном заведении) норматив накладных расходов принят на уровне 10 % от заработной платы исполнителей. Расчёт по формуле 5.6:

Рн = З × Нр,						(5.6)

где З — заработная плата, руб.;

Нр — норматив накладных расходов (0,1).

Рн = 1972,12 × 0,1 = 197,21 (руб.)

Статья «Прочие прямые расходы» (Пз) включает затраты на приобретение специальной литературы и доступ в сеть Интернет. В ходе разработки использовался доступ в Интернет для документации и тестирования API; стоимость составляет 25,00 руб.

На основании полученных данных рассчитывается общая сумма затрат на разработку по формуле 5.7:

С = М + Э + З + Зсз + А + Рн + Пз,				(5.7)

где М — материалы и комплектующие, руб.;

Э — электроэнергия, руб.;

З — заработная плата исполнителей, руб.;

Зсз — отчисления на социальные нужды, руб.;

А — амортизация, руб.;

Рн — накладные расходы, руб.;

Пз — прочие расходы, руб.

Результаты расчётов оформляются таблицей 5.5.

Таблица 5.5 – Расчёт плановой себестоимости программного обеспечения

Статья затрат	Затраты, руб.

1. Материалы и комплектующие (М)	33,00

2. Электроэнергия (Э)	11,75

3. Заработная плата исполнителей (З)	1972,12

4. Отчисления на социальные нужды (Зсз)	672,49

5. Амортизация (А)	41,33

6. Накладные расходы (Рн)	197,21

7. Прочие расходы (Пз)	25,00

8. Общая сумма расходов по смете (плановая себестоимость)	2952,90

Источник: собственная разработка

В ходе приведённых вычислений плановая себестоимость составила 2952 рубля 90 копеек. Далее этот показатель используется для определения отпускной цены.

Заказчик возмещает разработчику полную стоимость проекта, включая ожидаемую прибыль. Так как программное обеспечение создаётся для конкретного заказчика (учебного заведения или организации-партнёра), чистая прибыль после налогообложения может рассматриваться как экономический эффект для разработчика от реализации проекта.

Отпускная цена — не цена единицы тиражируемого продукта, а стоимость проекта в целом, включая исходные коды и пояснительную документацию.

Для расчёта отпускной цены необходимо рассчитать прибыль, закладываемую в цену. Норму рентабельности примем на уровне 15 %, так как данное программное средство является рисковым капитальным вложением. Прибыль рассчитывается по формуле 5.8:

П = С × Нр / 100 %,					(5.8)

где С — общая сумма расходов по смете, руб.;

Нр — норма рентабельности.

П = 2952,90 × 15 % / 100 % = 442,94 (руб.)

Отпускная цена рассчитывается по формуле 5.9:

ОЦ = С + П,						(5.9)

где С — плановая себестоимость, руб.;

П — прибыль, руб.

ОЦ = 2952,90 + 442,94 = 3395,84 (руб.)

Рассчитаем стоимость проекта с учётом налога на добавленную стоимость. Ставка НДС установлена в размере 20 %. НДС рассчитывается по формуле 5.10:

НДС = ОЦ × Сндс / 100 %,				(5.10)

где ОЦ — отпускная цена, руб.;

Сндс — ставка НДС.

НДС = 3395,84 × 20 % / 100 % = 679,17 (руб.)

Цена программного обеспечения с учётом НДС представляет собой сумму отпускной цены и НДС и рассчитывается по формуле 5.11:

ОЦсНДС = ОЦ + НДС,					(5.11)

где ОЦ — отпускная цена, руб.;

НДС — налог на добавленную стоимость, руб.

ОЦсНДС = 3395,84 + 679,17 = 4075,01 (руб.)

Разработчик портала «Zapovednik» может передать заказчику проект по цене 4075 рублей 01 копейка с учётом НДС, что покроет затраты на разработку и обеспечит запланированную прибыль.

Результаты организационно-экономических расчётов подтверждают, что разработанный геоинформационный портал соответствует современным требованиям рынка информационных технологий, обладает широким набором функциональных возможностей (каталог ООПТ, карта, маршрутизация, личный кабинет, администрирование) и при заданных исходных данных является экономически обоснованным и конкурентоспособным среди аналогичных решений в сфере природоохранной информации.