ПРИЛОЖЕНИЕ В

Нормативная трудоемкость на разработку программного обеспечения

Таблица В.1 – Нормативная трудоемкость на разработку ПО в зависимости от уточненного объема ПО и категории сложности ПО (Чел.-Дн.)

| Объем ПО (строки исходного кода(LOC)), V, до у | Категория сложности ПО |  |  | Номер нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | 30 | 25 | 21 | 1 |
| 420 | 31 | 26 | 22 | 2 |
| 440 | 32 | 28 | 23 | 3 |
| 470 | 34 | 29 | 25 | 4 |
| 490 | 36 | 30 | 26 | 5 |
| 520 | 38 | 32 | 27 | 6 |
| 550 | 40 | 34 | 29 | 7 |
| 580 | 42 | 35 | 30 | 8 |
| 610 | 44 | 37 | 32 | 9 |
| 640 | 46 | 39 | 33 | 10 |
| 680 | 48 | 41 | 35 | 11 |
| 710 | 50 | 43 | 36 | 12 |
| 750 | 53 | 45 | 38 | 13 |
| 790 | 56 | 47 | 40 | 14 |
| 840 | 59 | 50 | 42 | 15 |
| 880 | 61 | 52 | 44 | 16 |
| 930 | 65 | 55 | 46 | 17 |
| 980 | 68 | 57 | 49 | 18 |
| 1040 | 72 | 61 | 51 | 19 |
| 1090 | 75 | 63 | 53 | 20 |
| 1150 | 79 | 66 | 56 | 21 |
| 1210 | 82 | 69 | 59 | 22 |
| 1280 | 87 | 73 | 62 | 23 |
| 1350 | 91 | 77 | 65 | 24 |
| 1420 | 95 | 80 | 68 | 25 |
| 1500 | 100 | 85 | 71 | 26 |
| 1580 | 105 | 89 | 75 | 27 |
| 1670 | 111 | 93 | 79 | 28 |
| 1760 | 116 | 98 | 83 | 29 |
| 1850 | 122 | 102 | 86 | 30 |
| 1960 | 128 | 108 | 91 | 31 |
| 2060 | 134 | 113 | 95 | 32 |
| 2170 | 141 | 119 | 100 | 33 |

| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2290 | 148 | 125 | 105 | 34 |
| 2420 | 156 | 131 | 110 | 35 |
| 2550 | 163 | 137 | 116 | 36 |
| 2690 | 172 | 144 | 122 | 37 |
| 2800 | 178 | 150 | 126 | 38 |
| 2990 | 189 | 159 | 134 | 39 |
| 3150 | 198 | 167 | 140 | 40 |
| 3320 | 208 | 175 | 147 | 41 |
| 3500 | 219 | 184 | 154 | 42 |
| 3700 | 230 | 193 | 162 | 43 |
| 3900 | 242 | 203 | 170 | 44 |
| 4110 | 253 | 213 | 179 | 45 |
| 4330 | 266 | 223 | 187 | 46 |
| 4570 | 279 | 234 | 197 | 47 |
| 4820 | 293 | 246 | 207 | 48 |
| 5080 | 308 | 258 | 217 | 49 |
| 5360 | 324 | 271 | 228 | 50 |
| 5650 | 340 | 285 | 239 | 51 |
| 5960 | 357 | 299 | 251 | 52 |
| 6280 | 374 | 314 | 263 | 53 |
| 6620 | 393 | 329 | 276 | 54 |
| 6980 | 413 | 345 | 290 | 55 |
| 7360 | 433 | 363 | 304 | 56 |
| 7770 | 455 | 381 | 319 | 57 |
| 8190 | 478 | 400 | 335 | 58 |
| 8630 | 502 | 419 | 351 | 59 |
| 9100 | 527 | 440 | 369 | 60 |
| 9600 | 553 | 462 | 387 | 61 |
| 10120 | 581 | 485 | 406 | 62 |
| 10680 | 610 | 510 | 426 | 63 |
| 11260 | 641 | 535 | 447 | 64 |
| 11870 | 672 | 561 | 469 | 65 |
| 12520 | 706 | 590 | 493 | 66 |
| 13200 | 741 | 619 | 517 | 67 |
| 13920 | 779 | 650 | 543 | 68 |
| 14680 | 818 | 682 | 570 | 69 |
| 15470 | 858 | 715 | 597 | 70 |
| 16320 | 901 | 751 | 627 | 71 |
| 17210 | 946 | 789 | 658 | 72 |
| 18140 | 993 | 828 | 690 | 73 |
| 19130 | 1043 | 869 | 725 | 74 |
| 20170 | 1095 | 912 | 760 | 75 |
| 21270 | 1150 | 957 | 798 | 76 |
| 22430 | 1208 | 1005 | 838 | 77 |
| 23650 | 1268 | 1055 | 879 | 78 |
| 24940 | 1331 | 1108 | 922 | 79 |
| 26300 | 1398 | 1163 | 968 | 80 |
| 27730 | 1468 | 1220 | 1016 | 81 |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29240 | 1541 | 1281 | 1066 | 82 |
| 30830 | 1618 | 1345 | 1119 | 83 |
| 32510 | 1699 | 1412 | 1174 | 84 |
| 34290 | 1785 | 1482 | 1233 | 85 |
| 36150 | 1873 | 1555 | 1293 | 86 |
| 38120 | 1967 | 1633 | 1357 | 87 |
| 40200 | 2066 | 1714 | 1424 | 88 |
| 42390 | 2169 | 1799 | 1495 | 89 |
| 44700 | 2278 | 1889 | 1569 | 90 |
| 47130 | 2391 | 1983 | 1646 | 91 |
| 49700 | 2511 | 2081 | 1728 | 92 |
| 50000 | 2525 | 2093 | 1737 | 93 |